
**CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES**

Mon nom : Xavier Ricard

**Projet d’intégration I**

**Gestion des fournisseurs**

**Ville de Trois-Rivières**



**JOURNAL D’ACTIVITÉS**

**Automne 2024**

**Membres de l’équipe**

Simon Beaulieu

Mathys Lessard

*DATE : 29 août 2024*

***À FAIRE :***

*Nous devons prendre connaissance du projet, prendre connaissance aussi de la nouvelle méthode de travail pour notre équipe; Le Scrum.*

***RÉALISÉ :***

*Nous avons appris avec qui nous allons travailler tout au long de la session sur le projet Carpe Diem.*

***À COMPLÉTER :***

*Déterminer les disponibilités pour les rencontres de travail.*

***PROBLÈMES (Description et solution possible) :***

*Aucun problème à signaler.*

***REMARQUES (Réservé aux professeurs) :***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Suis-je en retard sur l’échéancier ? Non Nombre d’heures***

***L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non***

*DURÉE : 1h*

#### DURÉE TOTALE (Cumulatif) : 1h

*DATE : 24 août 2012*

**

***À FAIRE :***

*Nous devons prendre connaissance du projet, diviser les différentes étapes de conception du logiciel en petits morceaux pour ensuite établir les premières priorités des différentes composantes pour les deux prochaines semaines à venir. Il faut aussi établir nos normes de programmation pour être sur la même longueur d’ondes, établir nos normes d’interfaces pour que ce soit le plus homogène possible. Ainsi nous pourrons nous séparer les tâches pour le temps alloué.*

***RÉALISÉ :***

*Nous avons regardé nos disponibilités selon chacun et nous avons planifié nos rencontres par semaine. Nous avons aussi commencé à construire la structure de notre base de données.*

***À COMPLÉTER :***

*La base de données doit être terminée pour pouvoir poursuivre le plus vite possible.*

***PROBLÈMES (Description et solution possible) :***

*Pour l’instant, il n’y a aucun problème à signaler car nous commençons le projet. Le seul problème est notre marche arrière sur les autres équipes puisque nous n’avons pas fait l’analyse mais nous allons bien rattraper notre retard.*

***REMARQUES (Réservé aux professeurs) :***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Suis-je en retard sur l’échéancier ? Non Nombre d’heures***

***L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non***

*DURÉE : 2h*

#### DURÉE TOTALE : 3h

DATE : 29 août 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Aider à la réalisation de maquette

Aider à la réalisation de maquette de base de données

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Les maquette du site web**

**Maquette de la base de données**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucun problème pour l’instant tous ces biens passés

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: 4h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : h

DATE : 29 août 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Commencer la page pour les responsable

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**J’ai créer la section de trie, la section de recherche et la section des demande**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Faire un lien entre l’API et mes champ**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Je n’est pas réussis a afficher les différente options dans mes dropdown.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 8h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 8 h

DATE : 3 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Créer la page des code UNSPSC

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Tout le fontend de la page**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**La majorité du backend**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Afficher les 70 000 code UNSPSC et les trier de façon dynamique avec une recherche par code ou détails

La solutions était de trouver des solutions en ligne (ChatGPT, StackOverflow)

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 1h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 5 h

Durée Cumulative : 14 h

DATE : 5 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Configurer les droits dans azure devops

Terminer les codes UNSPSC

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**J’ai configurer les droit dans azure devops**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Terminer les codes Unspsc**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Le documents excels avec tout les codes et les champs demander est très complexe et très détailler. Je dois trouver une solutions pour pouvoir les introduire dans ma BD

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 17 h

DATE : 10 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Terminer la page code Unspsc

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**J’ai terminer la page code Unpsc**

**J’ai commencer la page des code RBQ**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Trouver et implémenter la description des sous-catégorie RBQ**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Trouver et implémenter la description des sous-catégorie RBQ ils sont cachée dans l’api mais je n’arrive pas a les trouver. Il sont dans un document pdf. La seule solution que je vois serais de tout implémenter a la main (je n’est pas trop envie de faire ça).**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 21 h

DATE : 12 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir la page licence RBQ

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**J’ai fini la page RBQ**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Le commencement de la page finance**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Il faut encore attendre les gars de la ville pour s’avoir ce qu’on fait avec le document pdf des catégorie et des sous catégorie

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 1h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 24 h

DATE : 16 Septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir la page finance

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Fini la page finances**

**Commencer les page fournisseur**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**J’ai tous complété pour ajourd’hui.**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Ajouter les fontion old() dans plusieurs champ. Les solutions était sur les site comme stackoverflow/chatgpt

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 1h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 29 h

DATE : 18 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Je n’ai pas réussi à finir un objectif aujourd’hui.**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**L’auto-remplissage de la page RBQ**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Manque de concentration.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? 3h**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_\_\_\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 32 h

DATE : 24 septembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Compléter la page RBQ

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Compléter la page rbq**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**La finalisation du remplissage RBQ**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Manque de concentration (encore)

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? oui 2h**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 35h

DATE : 1 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir RBQ et lier toutes les pages ensemble

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Fini RBQ et lier toutes les pages**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**J’ai tout réalisé aujourd’hui.**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Beaucoup de problème avec les RBQ mais j’ai réussi en m’en sortir.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 3h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: nonh**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 39 h

DATE : 3 octobre 2024

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**J’ai réalisé la page d’information ou s’affiche les informations du fournisseur.**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**L’affichage des information bancaires**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucun problème rencontré aujourd’hui

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 43 h

DATE : 8 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir la page informations

Commencer la modification RBQ et UNSPSC

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Fini la page informations**

**Fini la modification de RBQ**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Modification de UNSPSC**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucun problème rencontré

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 46h

DATE : 22 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Modification de l’unspsc

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Fini la modification de l’unspsc**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**J’ai réalisé tous mes objectifs de la journée**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

OUI, vue qu’un fournisseur peux avoir plusieurs unspsc ces pas pareil comme un rbq. J’ai donc du utiliser un arrays pour les stocker et ensuite les enregistrer dans la bd

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 50

DATE : 24 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Commencer la recherche de fournisseur

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Ajouter les bouton de statut pour la recherche**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**La recherche des fournisseurs.**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Oui ces beaucoup de tache la recherche, et je dois me remettre au javascript (ca fait longtemps que j’ai pas fait ca).

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? 0h**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 53

DATE : 28 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer la page recherche

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Ajouter les champs a sélectionner dans unspsc rbq regions villes pour la recherche**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**La recherche globale de tous les champs**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Le javascript est dure a réaliser mais chatgpt est très pratique.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? 3h**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 57

DATE : 31 octobre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Ajouter la page zoom sur les fournisseur et les exporter en format en csv

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Page zoom et le csv**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**J’ai tout complété pour aujourd’hui**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Oui j’ai dus apprendre les fonction pour exporter un csv

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? 0h**

**Nombre d’heures individuelles: 4h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 64

DATE : 5 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Faire en sorte que le csv avec le unspsc s’importe automatiquement

Modification du rbq et unspsc par un responsable

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Fini l’importation**

**Fini rbq**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Modification de UNSPSC**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Probleme avec la page information en lui-même. Il faut que je fasse la différence entre un fournisseur ou un responable

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: 4h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 64

DATE : 7 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir la modification unspsc

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Optimisation de mon code**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Modification de UNSPSC**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

J’attendais qu’un coéquipier finisse une feature, pendant ce temps j’ai optimiser mon code pour qu’il soit beaucoup plus lisible

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 67

DATE : 11 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir la modification unspsc et ajouter les rôle sur mes page web

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**La modification des code unspsc, ajout des roles sur les différentes pages, optimisation du code, page web bien visible que ce soit sur pc ou mobil.**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Modification des finances**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucune difficulter en particulier.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 70

DATE : 14 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer le ajax de la page unspsc

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Affichage est BEAUCOUP plus rapide que avant pour afficher les code unspsc.**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Tout ce qui est backend des code (enregistrement/modification)**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Ajax ces vraiment compliquer a bien optimiser si tu as 20 000 éléments. En même temps j’aprends a l’utiliser.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 74

DATE : 21 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer le ajax de la page unspsc

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Un retour en arrière sur le ajax, j’ai tout effacer et j’ai remis ce qui marchais déjà.**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Le Ajax**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

J’ai pas réussis a enregistrer tout mes element, cetais beaucoup trop dure pour moi

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 4h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 4h

Durée Cumulative : 78

DATE : 26 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir l’optimisation du site pour la présentation

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Sécuriter sur les finances.**

**Sécuriter sur les unspsc.**

**Sécuriter sur les rbq.**

**Quelque bug régler sur la prties fournisseur**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Partis UI de l’unspsc, rien de majeur juste un peu plus beau.**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucun problème pour aujourd’hui

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 81

DATE : 28 novembre 2024



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finir pour la présentation

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Correction de bug sur unspsc et rbq**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**rien**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aucun problème pour aujourd’hui

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? nonh**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non non**

Durée : 3h

Durée Cumulative : 84

DATE : 3 décembre 2024



Xavier : 32.5%

Simon : 35%

Mathys : 32.5%